|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH**  **THU LỘC**  Số: /ĐK-TL | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc**  *Xuân Lộc, ngày tháng 03 năm 2020* |

**GIẤY ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC**

**Kính gửi : ĐIỆN LỰC CẨM MỸ**

Căn cứ biên bản khảo sát hiện trường : Sửa chữa đường dây trung thế huyện Cẩm Mỹ năm 2020. **(Hạng mục: Thay dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343)**.

Công ty TNHH Thu Lộc đăng ký tiến hành công việc, cụ thể như sau :

1. Nội dung công việc : Thay dây pha 2AC50mm2 bằng dây ACX50mm2 - 24kV + AC50mm2 SDL Tổng chiều dài đơn tuyến 1508,2m, không thu hồi dây trung tính hiện hữu, trồng trụ đôn lưới.

2. Địa điểm ( hoặc thiết bị ) tiến hành công việc:

- Đường dây trung thế Nhánh rẽ Lâm San 343

3. Điều kiện về an toàn điện để thực hiện công việc :

- Cắt 01FCO nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San.

- Mở Clam hotline 01 pha trung thế nhánh Lâm San 343 tại trụ 211 phân đoạn Ấp 4 Lâm San.

- Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại trụ trung thế: 001 nhánh Lâm San 343.

- Tiếp địa hạ thế tại trụ trạm Lâm San 343-1, Lâm San 343-2, Lâm San 27.

- Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất.

4. Thời gian tiến hành công việc :

Từ 07 giờ 30 phút – 16 giờ 30 phút.

5. Số lượng đơn vị công tác ( nếu có ): ………………………………………………………….

6. Số lượng nhân viên 01 đơn vị công tác:

6.1) 10 người; 6.2)…….…/người; 6.3)…………./người;

7. Người lãnh đạo công việc ( nếu có ):………………………………………… Bậc ATĐ …./5.

8. Người giám sát ATĐ ( nếu có ) :

8.1)………………………………………………........ Bậc ATĐ …./5;

8.2) ……………………………………………………Bậc ATĐ…./5;

8.3)……………………………………………………Bậc ATĐ …./5.

9. Người chỉ huy trực tiếp:

9.1) Đinh Xuân Dũng - Bậc ATĐ 5/5;

10. Danh sách những người được cử để thực hiện công việc :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Bậc AT** | **Vị trí công việc** | **Ghi chú** |
| 1 | Đinh Xuân Dũng | 05/05 | Chỉ huy trực tiếp |  |
| 2 | Phạm Đình Chinh | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 3 | Nguyễn Hữu Chung | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 4 | Đinh Văn Cường | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 5 | Phạm Văn Trung | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 6 | Nguyễn Tiến Dũng | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 7 | Hồ Văn Cường | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 8 | Nguyễn Tiến Long | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 9 | Nguyễn Minh Hiếu | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 10 | Đinh Minh Cảnh | 04/05 | Công nhân thi công |  |

11. Các đơn vị quản lý vận hành có liên quan đến công việc phải cấp giấy phối hợp cho phép, bao gồm :……………………………………………………………………………………………… 11.1…………………………………………… 11.3……………………………………… 11.2…………………………………………… 11.4……………………………………….

12. Những yêu cầu khác :………………………………………………………………………

13. Người liên hệ :Công ty TNHH Thu Lộc - Điện thoại : 0913 757 929.

***Nơi nhận :*  ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC**

- Như trên*; ( Ký tên, đóng dấu )*

- Lưu

**Trần Thị Ngọc Thọ**